SOCIAL AUDIT PRO

# Informe semanal del proyecto

Semana del 14 al 20 de septiembre de 2026

Resumen de solicitudes atendidas, desarrollo realizado, validaciones y próximos pasos.

Conclusión principal: El proyecto pasó de una carpeta sin repositorio a un MVP avanzado con once vistas, backend real, SQLite, autenticación, permisos, PDF, publicación continua, diseño renovado, OAuth oficial de YouTube y documentación visual.

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Commits registrados | 17 |
| Informes de avance | 8 |
| Pruebas al cierre | 17 aprobadas |
| Versión alcanzada | v0.4.0 |
| Publicación | GitHub Pages activa |

Documento de seguimiento semanal basado en el historial verificable del repositorio.

# Solicitudes atendidas

La semana combinó construcción del producto, preparación del repositorio, publicación, explicaciones operativas y documentación. La tabla resume las solicitudes principales y el resultado verificable.

| Solicitud | Resultado |
| --- | --- |
| Trabajar como proyecto real | Repositorio, documentación, avances, decisiones y commits trazables |
| Implementar el prompt maestro | MVP de auditoría social con cálculos, filtros, insights y reportes |
| Separar Auditoría, Métricas y módulos | Once rutas independientes mediante navegación por hash |
| Evitar datos personales | Ejemplos revisados y regla permanente incorporada al repositorio |
| Agregar backend y base de datos | API Express, SQLite, migraciones e históricos persistentes |
| Agregar acceso y permisos | Registro inicial, login, sesiones, CSRF y roles |
| Exportar PDF profesional | Reportes guardados y generados con PDFKit |
| Publicar gratis y actualizar automáticamente | Demostración estática en GitHub Pages desde main |
| Renovar la estética | Interfaz más moderna, colorida, juvenil y adaptable |
| Preparar continuidad para otra sesión | AGENTS, README, arquitectura, seguridad, estado y roadmap |
| Conectar una API oficial | OAuth completo de YouTube con datos reales por usuario |
| Crear documentación Word visual | Manual de 16 páginas con capturas y diagramas |

# Cronología de avances

Figura 1  Evolución principal de la semana

| Fecha | Avance | Resultado principal |
| --- | --- | --- |
| 14 sep | 001 | Estructura documental, Git y reglas de trazabilidad |
| 15 sep | 002 | MVP inicial de auditoría con cinco pruebas |
| 15 sep | 003 | Once vistas separadas y analítica ampliada |
| 15 sep | 004 | Backend, seguridad, SQLite, roles y PDF |
| 15 sep | 005 | Demostración online diferenciada del sistema local |
| 15 sep | 006 | Publicación continua mediante GitHub Actions |
| 20 sep | 007 | OAuth oficial de YouTube y sincronización persistente |
| 20 sep | 008 | Manual Word visual y regla de mantenimiento |

# Resultado funcional al cierre

La versión local y la pública comparten interfaz, pero cumplen funciones distintas. La versión local ejecuta el sistema completo; la pública permite mostrar la experiencia sin exponer credenciales ni datos privados.

| Capacidad | Versión local | Versión pública |
| --- | --- | --- |
| Once módulos | Sí | Sí, demostrativos |
| API y SQLite | Sí | No |
| Registro e inicio de sesión | Sí | No |
| Roles y permisos | Sí | Solo representación visual |
| Reportes PDF persistentes | Sí | No |
| YouTube OAuth | Sí, con credenciales propias | No |
| Actualización | Al ejecutar el servidor | Automática después de cada push a main |

Figura 2  Arquitectura por capas alcanzada durante la semana

# Evidencia visual

Figura 3  Dashboard ejecutivo al cierre de la semana

El dashboard integra filtros, indicadores, salud de cuenta, tendencias y acciones prioritarias. Los valores mostrados son demostrativos cuando no existe una cuenta oficial conectada.

# Integraciones y reportes

Figura 4  Estado de proveedores e integración oficial de YouTube

YouTube quedó implementado como primer patrón OAuth oficial. Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn y X continúan pendientes de aplicaciones, credenciales y permisos aprobados por cada proveedor.

Figura 5  Vista ejecutiva de reportes

# Seguridad calidad y documentación

| Área | Resultado semanal |
| --- | --- |
| Contraseñas | Derivación con scrypt y salt |
| Sesiones | Cookies HttpOnly, SameSite y protección CSRF |
| Secretos | Cifrado AES 256 GCM en reposo |
| OAuth | Estado aleatorio, expiración, uso único y tokens cifrados |
| Permisos | Administrador, Analista y Cliente |
| Pruebas | 17 pruebas automatizadas aprobadas |
| Documentación | README, CHANGELOG, documentación técnica, avances, decisiones y manual Word |

## Apoyo operativo realizado

Explicación para iniciar y abrir el proyecto localmente.

Orientación para compartir el repositorio y distinguir su visibilidad pública.

Aclaración de las diferencias de seguridad entre GitHub Pages y la versión local.

Apertura del proyecto y de la demostración junto al chat durante las revisiones.

Explicación de la arquitectura por capas usando una comparación sencilla con MVC.

Orientación sobre el marco amarillo y las capturas activadas por combinaciones de teclado del sistema.

## Validaciones ejecutadas

Pruebas unitarias y de integración para analítica, API, autenticación, roles, persistencia y OAuth.

Construcción reproducible de la demostración estática.

Revisión visual de escritorio y móvil.

Comprobación de secretos y exclusión de archivos .env, tokens y bases locales.

Verificación de GitHub Actions y disponibilidad pública mediante HTTP 200.

# Pendientes y siguiente semana

El MVP ya es demostrable y funcional localmente, pero todavía no debe considerarse una plataforma de producción multiempresa.

| Prioridad | Trabajo pendiente | Dependencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Validar YouTube con una cuenta real | Credenciales y proyecto de Google |
| 2 | Implementar Meta para Facebook e Instagram | Aplicación y permisos aprobados |
| 3 | Implementar TikTok LinkedIn y X | Acceso oficial de cada proveedor |
| 4 | Programar sincronizaciones y revocaciones | Políticas de cuota y frecuencia |
| 5 | Aislar datos por organización o cliente | Modelo de propiedad y colaboración |
| 6 | Agregar recuperación de contraseña y MFA | Servicio de correo y política de acceso |
| 7 | Desplegar backend de producción | HTTPS, secretos y almacenamiento persistente |

## Fuentes de comprobación

Diecisiete commits fechados entre el 14 y el 20 de septiembre de 2026.

Ocho informes numerados dentro de docs/avances.

README, CHANGELOG, arquitectura, seguridad, estado y roadmap del repositorio.

Manual visual de avance y capturas actuales del sistema.