SOCIAL AUDIT PRO

# Manual de avance del proyecto

Estado funcional tecnico y documental

Este documento explica de forma visual y accesible que hace Social Audit Pro, como se organiza, que funciones estan disponibles en la version local y publica, como funciona la conexion oficial con YouTube y que trabajo queda pendiente.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Version documentada | v0.5.7 |
| Fecha de corte | 26 de septiembre de 2026 |
| Referencia de avance | avance-018 |
| Estado general | MVP con organizaciones seguridad y sincronizacion |

Documento vivo: debe actualizarse despues de cada avance importante del sistema.

# Contenido

1.  Resumen del estado actual

2.  Version local y version publica

3.  Modulos y funciones disponibles

4.  Recorrido visual del sistema

5.  Arquitectura y almacenamiento

6.  Integracion oficial de YouTube

7.  Seguridad y privacidad

8.  Pruebas calidad y trazabilidad

9.  Historial de avances

10.  Trabajo pendiente y siguientes pasos

11.  Guia rapida de uso y mantenimiento

# Resumen del estado actual

Social Audit Pro es una plataforma web para auditar y analizar el rendimiento de cuentas de redes sociales. El proyecto conserva un modo demostrativo para presentar la experiencia y una version local con backend real, autenticacion, persistencia y reportes.

Conclusion principal: el MVP local incluye organizaciones, MFA, correo, recuperacion y sincronizacion automatica. Los seis conectores estan implementados; la activacion y validacion real requieren credenciales y permisos oficiales.

| Area | Estado | Explicacion |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Completo | Once vistas independientes y adaptables |
| Backend y API | Completo inicial | Express bajo /api/v1 |
| Base de datos | Completo inicial | SQLite con migraciones e historicos |
| Usuarios y roles | Completo | Administrador Analista y Cliente |
| Reportes | Completo | Guardado HTML impresion y PDF |
| YouTube OAuth | Completo | Pendiente de credenciales reales de Google |
| Otras redes | Codigo implementado | Requieren aplicaciones permisos y aprobaciones |
| Produccion publica | Pendiente | GitHub Pages solo publica la demostracion estatica |

# Version local y version publica

Las dos versiones comparten la misma interfaz, pero tienen responsabilidades diferentes. Esta separacion evita publicar credenciales o datos privados en GitHub Pages.

| Caracteristica | Version local | Version publica |
| --- | --- | --- |
| Direccion | http://127.0.0.1:4173 | https://theknight2122.github.io/social-audit-pro/ |
| Backend Express | Si | No |
| SQLite | Si | No |
| Registro e inicio de sesion | Si | No |
| Roles y permisos | Si | Solo demostracion visual |
| OAuth oficial de YouTube | Si con credenciales | No |
| Datos oficiales | Si al conectar una cuenta | No |
| Datos demostrativos | Si cuando no hay cuenta oficial | Si |
| Reportes PDF persistentes | Si | No |
| Actualizacion | Al iniciar el servidor local | Automatica al subir cambios a main |

## Que hace la version local

Ejecuta la API REST, la autenticacion, las sesiones y los permisos por rol.

Guarda usuarios, conexiones, publicaciones, metricas, historicos, reportes y actividad en SQLite.

Cifra credenciales y tokens sensibles antes de almacenarlos.

Incluye conectores para seis redes y sincronizacion programada, sujetos a credenciales y aprobacion.

Genera reportes PDF y conserva reportes dentro del sistema.

## Que hace la version publica

Permite recorrer el diseño y todos los modulos usando datos demostrativos.

Se actualiza automaticamente mediante GitHub Actions cuando se publica un commit en main.

No almacena usuarios, sesiones, credenciales, tokens ni informacion privada.

No ejecuta el backend local ni presenta integraciones pendientes como reales.

# Modulos y funciones disponibles

Cada opcion del menu abre una vista independiente. Auditoria, Metricas y Contenido no se apilan en una sola pantalla.

| Modulo | Funcion principal | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | KPIs salud tendencias y prioridades | Demo u oficial |
| Auditoria | Puntuacion por dimensiones y metodologia | Demo u oficial |
| Metricas | Comunidad alcance vistas e interacciones | Segun disponibilidad |
| Contenido | Publicaciones filtros rankings y patrones | Demo u oficial |
| Audiencia | Datos demograficos disponibles | Segun API |
| Comparativas | Plataformas y periodos | Segun historial |
| Insights | Hallazgos con evidencia e hipotesis | Reglas documentadas |
| Recomendaciones | Acciones priorizadas | Resultados analiticos |
| Reportes | Informe HTML impresion guardado y PDF | Sistema local |
| Integraciones | Estado OAuth y sincronizacion | Sistema local |
| Configuracion | Usuarios roles y permisos | Sistema local |

# Recorrido visual del sistema

Estas capturas conservan el recorrido visual de la linea base v0.4.0. El suplemento final explica las funciones de v0.5.0. Las cifras son demostrativas y no incluyen datos privados.

Figura 1  Dashboard ejecutivo en escritorio

El dashboard presenta filtros globales, KPIs, puntuacion de salud, tendencia, fortalezas y acciones prioritarias en una sola vista de lectura rapida.

## Integraciones

Figura 2  Estado de integraciones y fuentes de datos

La vista muestra el estado de cada proveedor. Los seis conectores requieren aplicaciones y permisos aprobados para activarse. Los cinco adaptadores nuevos se validaron con respuestas simuladas.

## Reportes

Figura 3  Informe ejecutivo preparado para revisar e imprimir

En la version local, un usuario con permiso puede guardar reportes y descargar un PDF generado por el backend. La version publica conserva la vista demostrativa sin persistencia.

## Adaptacion movil

Figura 4  Dashboard adaptado a una pantalla movil

La navegacion, filtros, botones y tarjetas se reorganizan para mantener la lectura y el uso en pantallas estrechas.

# Arquitectura y almacenamiento

Figura 5  Flujo principal entre capas del sistema

La aplicacion usa una arquitectura por capas. El frontend no accede directamente a SQLite ni a los tokens. Todas las operaciones sensibles pasan por la API, que aplica autenticacion, permisos y validaciones antes de consultar servicios o datos.

| Capa | Ubicacion | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Interfaz | index.html src/app.js src/styles.css | Navegacion vistas y experiencia |
| Analitica | src/analytics.js | Formulas rankings reglas e insights |
| API | src/server/routes | Endpoints validacion y permisos |
| Integraciones | src/server/integrations | OAuth consulta y normalizacion |
| Persistencia | migrations y database.js | SQLite migraciones e historicos |
| Reportes | report-pdf.js | Generacion de PDF |
| Pruebas | test | Pruebas unitarias y de integracion |

## Datos persistentes

Usuarios sesiones roles y actividad.

Configuracion de proveedores y conexiones OAuth.

Cuentas sociales publicaciones metricas e historicos.

Ejecuciones de sincronizacion y errores controlados.

Reportes guardados y contenido de los informes.

# Integracion oficial de YouTube

Figura 6  Recorrido OAuth desde la autorizacion hasta el dashboard

YouTube fue la primera integracion y establecio el patron compartido por los seis adaptadores actuales.

## Funciones implementadas

Generacion de la URL oficial de autorizacion de Google.

Estado OAuth aleatorio hasheado con expiracion y uso unico.

Intercambio del codigo de autorizacion por tokens.

Cifrado de access token y refresh token con AES 256 GCM.

Lectura oficial del canal lista de videos y estadisticas disponibles.

Consulta de YouTube Analytics para metricas historicas autorizadas.

Normalizacion deduplicacion y guardado en SQLite.

Sincronizacion manual y programada con renovacion de tokens cuando el proveedor la admite.

Sustitucion de datos demo por datos oficiales de la organizacion activa.

## Metricas

| Dato | Tratamiento |
| --- | --- |
| Canal nombre descripcion e imagen | Se guarda si la API lo entrega |
| Suscriptores | Se guarda salvo que el canal los oculte |
| Videos fechas vistas likes y comentarios | Se sincronizan y deduplican |
| Tiempo de reproduccion y compartidos | Se guardan si YouTube Analytics los autoriza |
| Alcance impresiones y demografia | No se estiman cuando no estan disponibles |

## Configuracion externa requerida

1.  Crear un proyecto en Google Cloud.

2.  Habilitar YouTube Data API v3 y YouTube Analytics API.

3.  Configurar la pantalla de consentimiento OAuth.

4.  Crear un cliente OAuth de tipo aplicacion web.

5.  Registrar exactamente el callback local http://127.0.0.1:4173/api/v1/integrations/youtube/oauth/callback.

6.  Guardar las credenciales privadas en el archivo .env local y nunca en GitHub.

# Seguridad y privacidad

El proyecto incluye controles adecuados para un MVP local. Esto no equivale todavia a una certificacion de produccion ni elimina la necesidad de pruebas de seguridad externas antes de manejar datos de clientes reales.

| Control | Estado | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Contrasenas con scrypt y salt | Implementado | Evitar almacenamiento en texto plano |
| Cookies HttpOnly y SameSite | Implementado | Proteger la sesion |
| CSRF y validacion de origen | Implementado | Bloquear cambios no autorizados |
| Permisos por rol | Implementado | Limitar acciones por usuario |
| AES 256 GCM | Implementado | Cifrar secretos y tokens |
| OAuth state de un uso | Implementado | Reducir ataques de autorizacion |
| Aislamiento por organizacion | Implementado | Separar cuentas conectadas |
| Cabeceras CSP y nosniff | Implementado | Reducir riesgos del navegador |
| Recuperacion de contrasena y MFA | Implementado | Endurecer acceso |
| Organizaciones y clientes | Implementado | Aislamiento multiempresa |

## Reglas de privacidad

Nunca solicitar ni almacenar contrasenas de redes sociales.

Nunca versionar .env tokens client secrets ni bases locales.

No usar scraping Selenium ni simulaciones de inicio de sesion.

No presentar como real una integracion que no consulte una API oficial.

No inventar alcance impresiones demografia ni otras metricas ausentes.

Mantener GitHub Pages libre de autenticacion datos privados y llamadas al backend local.

# Pruebas calidad y trazabilidad

Las pruebas automaticas verifican analitica, API, seguridad, organizaciones, OAuth y sincronizacion. Los proveedores usan respuestas simuladas; falta validar cuentas reales con credenciales propias.

| Verificacion | Resultado |
| --- | --- |
| Pruebas automatizadas | 25 aprobadas |
| OAuth inicio callback y state | Aprobado |
| Cifrado de access y refresh token | Aprobado |
| Sincronizacion deduplicacion e historicos | Aprobado |
| Aislamiento entre organizaciones | Aprobado |
| Metricas ausentes sin estimacion | Aprobado |
| Build de demostracion estatica | Aprobado |
| Revision visual 1440 por 900 | Aprobado |
| Revision visual 390 por 844 | Aprobado |
| Auditoria npm | Revision adicional requerida |

## Como se registra cada avance

1.  Se modifica el codigo y se actualizan las pruebas relacionadas.

2.  Se ejecutan npm test y npm run build.

3.  Se revisan secretos archivos temporales y diferencias pendientes.

4.  Se actualizan README CHANGELOG estado arquitectura seguridad y roadmap cuando corresponde.

5.  Se crea un informe en docs avances.

6.  Se registra un commit claro y se sube a main.

7.  GitHub Actions publica automaticamente la demostracion en GitHub Pages.

Referencia actual: docs/avances/avance-011.md y CHANGELOG v0.5.0.

# Historial de avances

| Version | Resultado principal |
| --- | --- |
| v0.0.0 | Estructura documental trazabilidad y seguridad inicial |
| v0.1.0 | Requisitos y primer dashboard analitico |
| v0.2.0 | Once vistas filtros comparativas e informes HTML |
| v0.3.0 | Backend SQLite autenticacion roles integraciones y PDF |
| v0.4.0 | OAuth oficial completo de YouTube y datos reales por usuario |

## Documentos del repositorio

| Documento | Proposito |
| --- | --- |
| README.md | Entrada general instalacion funciones y estado |
| CHANGELOG.md | Cambios por version |
| AGENTS.md | Reglas de mantenimiento para continuar el proyecto |
| docs/07-arquitectura.md | Capas componentes y comunicacion |
| docs/15-seguridad.md | Controles riesgos y pendientes |
| docs/19-estado-del-proyecto.md | Completado en desarrollo y pendiente |
| docs/20-roadmap.md | Fases y prioridades |
| docs/21-integracion-youtube.md | Configuracion exacta de Google y YouTube |
| docs/avances | Informes individuales de cada avance |
| Manual Word | Explicacion visual para lectores tecnicos y no tecnicos |

# Trabajo pendiente y siguientes pasos

La siguiente etapa requiere activar y validar los proveedores, configurar SMTP y elegir infraestructura productiva con base compartida.

| Prioridad | Trabajo | Condicion |
| --- | --- | --- |
| 1 | Validar YouTube con una cuenta real | Credenciales Google |
| 2 | Activar Facebook e Instagram | App Meta aprobada |
| 3 | Activar TikTok LinkedIn y X | Acceso oficial y cuotas |
| 4 | Validar tareas con proveedores reales | Credenciales y limites |
| 5 | Completar desconexion y revocacion | Endpoints de cada red |
| 6 | Migrar a PostgreSQL y cola compartida | Infraestructura elegida |
| 7 | Activar SMTP y probar entrega | Servicio de correo |
| 8 | Desplegar backend en HTTPS | Host dominio y secretos |

## Lo que no debe hacerse

No publicar tokens ni credenciales en GitHub.

No convertir GitHub Pages en una falsa version con backend.

No completar metricas faltantes con estimaciones no documentadas.

No mezclar datos de usuarios u organizaciones.

Migrar SQLite a una base compartida antes de ejecutar multiples servidores.

No eliminar funciones existentes al realizar cambios visuales o de integracion.

# Guia rapida de uso y mantenimiento

## Ejecutar la version local

1.  Instalar Node.js 20 o superior.

2.  Ejecutar npm install en la carpeta del proyecto.

3.  Crear .env desde .env.example y usar un TOKEN_ENCRYPTION_KEY privado.

4.  Ejecutar npm start.

5.  Abrir http://127.0.0.1:4173.

6.  En una base nueva crear el administrador inicial desde Cuenta.

## Conectar YouTube

1.  Completar primero la configuracion externa de Google Cloud.

2.  Iniciar sesion con un rol que pueda administrar integraciones.

3.  Abrir Integraciones y pulsar Conectar cuenta en YouTube.

4.  Autorizar los permisos en la pantalla oficial de Google.

5.  Regresar al sistema y comprobar que el estado figure como conectado.

6.  Usar Sincronizar ahora para actualizar datos cuando sea necesario.

## Comandos principales

| Comando | Uso |
| --- | --- |
| npm install | Instalar dependencias |
| npm start | Iniciar backend y frontend local |
| npm test | Ejecutar pruebas automaticas |
| npm run build | Generar la demostracion estatica |

## Enlaces

Repositorio: github.com/TheKnight2122/social-audit-pro

Demostracion publica: theknight2122.github.io/social-audit-pro

## Glosario

| Termino | Explicacion sencilla | Termino | Explicacion sencilla |
| --- | --- | --- | --- |
| API | Intercambio controlado de datos | OAuth | Autorizacion sin entregar la contrasena |
| Token | Credencial temporal autorizada | Callback | Direccion de retorno del proveedor |
| SQLite | Base de datos guardada en un archivo | Migracion | Cambio versionado de la base de datos |
| Commit | Registro identificable de cambios | MVP | Primera version funcional del producto |

ACTUALIZACION DEL ESTADO

# Actualizacion v0.5.0

El sistema local incorpora organizaciones, seguridad de cuenta, sincronizacion programada y adaptadores para las seis redes. Este suplemento detalla el avance v0.5.0. GitHub Pages sigue siendo una demostracion estatica.

## Capacidades incorporadas

| Area | Estado en v0.5.0 | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Organizaciones | Membresias, seleccion de contexto y filtros por organizacion | Migracion 003 y rutas de organizaciones |
| Seguridad | Verificacion, recuperacion y MFA TOTP | Migracion 005 y pruebas de cuenta |
| Sincronizacion | Intervalos configurables y trabajador con arrendamiento | sync-worker.js y prueba de ejecucion unica |
| Conectores | YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn y X | Registro de proveedores y pruebas de normalizacion |
| Operacion | Docker, salud y apagado ordenado | Dockerfile, Compose y rutas de health |

## Estado de los conectores

El codigo de integracion no equivale a una conexion activa. Cada plataforma exige una aplicacion registrada, permisos aprobados, credenciales privadas y validacion con una cuenta real.

| Plataforma | Implementacion | Activacion externa |
| --- | --- | --- |
| YouTube | OAuth, renovacion y normalizacion | Credenciales de Google |
| Instagram | OAuth y perfil profesional | App, permisos y revision de Meta |
| Facebook | OAuth, paginas y publicaciones | App, permisos y revision de Meta |
| TikTok | OAuth PKCE, perfil y videos | App y productos aprobados |
| LinkedIn | OAuth, pagina y estadisticas | Community Management API |
| X | OAuth PKCE, perfil y publicaciones | Proyecto, plan y cuotas |

# Flujo de seguridad de cuenta

El correo debe confirmarse antes de iniciar una sesion nueva.

Los enlaces de verificacion y recuperacion expiran, se consumen una vez y se guardan como hash.

El cambio de contrasena elimina sesiones anteriores.

El segundo factor usa TOTP, secreto cifrado y diez codigos de recuperacion con hash.

Los tokens OAuth y verificadores PKCE nunca se envian al frontend.

## Version local y version publica

| Caracteristica | Local | Publica |
| --- | --- | --- |
| Backend y API | Si | No |
| Base de datos | SQLite persistente | No almacena datos |
| Usuarios y MFA | Funcionales | Solo presentacion visual |
| OAuth y sincronizacion | Disponibles con credenciales | Deshabilitados |
| Actualizacion | Al ejecutar el codigo local | Tras enviar a main y completar GitHub Actions |

## Produccion y alta disponibilidad

La aplicacion esta preparada para empaquetarse como una instancia, pero no se considera desplegada en produccion. SQLite impide operar multiples servidores de forma segura. La siguiente fase debe incorporar PostgreSQL administrado, una cola compartida, balanceo, copias, observabilidad y pruebas de recuperacion.

## Validacion de esta version

25 pruebas automatizadas aprobadas.

Compilacion estatica completada.

Cuenta y MFA revisados en escritorio y movil.

No se incorporaron credenciales reales ni datos privados.

Docker no estaba instalado en el equipo, por lo que el contenedor no se ejecuto localmente.

# Copias cifradas y recuperacion controlada

Avance 012 de la version v0.5.1. El sistema puede crear copias cifradas de SQLite y recuperarlas a un archivo nuevo sin sobrescribir la base activa. El recorrido se probo con datos desechables. Las copias periodicas siguen desactivadas hasta configurar una clave propia; no se cambiaron la base ni los secretos del usuario.

## Que incorpora este avance

| Funcion | Comportamiento |
| --- | --- |
| Copia online | Incluye escrituras confirmadas en WAL usando la API de backup de SQLite. |
| Cifrado | AES 256 GCM con clave independiente y metadatos autenticados. |
| Verificacion | Descifrado, SHA 256, integridad, referencias y esquema compatible. |
| Restauracion | Exige una ruta nueva e invalida sesiones, enlaces y codigos de recuperacion antiguos. |
| Programacion | Intervalo opcional de 1 a 168 horas, sin solapamiento en el trabajador. |

## Como utilizarlo

Configurar BACKUP_ENCRYPTION_KEY con 64 caracteres hexadecimales aleatorios y custodiar la clave fuera del servidor.

Crear una copia: npm run db:backup. El resultado indica la carpeta generada.

Comprobarla: npm run db:verify -- "backups/CARPETA".

Recuperarla: npm run db:restore -- "backups/CARPETA" "data/recuperada.sqlite".

Para copias diarias, establecer BACKUP_INTERVAL_HOURS=24 y reiniciar. Con 0 permanecen desactivadas.

CARPETA representa el nombre devuelto por la copia. Conservar tambien TOKEN_ENCRYPTION_KEY: es necesaria para OAuth y MFA despues de restaurar. Nunca guardar los valores reales en GitHub, capturas ni informes. La guia tecnica completa esta en docs/29-copias-y-restauracion.md.

# Recuperacion y evidencia de funcionamiento

Restaurar no cambia automaticamente la base en uso. El administrador del servidor detiene la aplicacion, conserva el archivo anterior, cambia DATABASE_PATH a la ruta recuperada y arranca una sola instancia. Debe revisar usuarios, roles, organizaciones y reportes antes de reabrir el servicio.

## Controles despues de recuperar

Las sesiones, enlaces temporales y estados OAuth previos dejan de ser validos.

TOTP permanece activo; los codigos de recuperacion antiguos se eliminan y deben regenerarse desde Cuenta.

Las sincronizaciones quedan pausadas hasta revisarlas y reactivarlas desde Integraciones.

Las contrasenas y los permisos vuelven al estado de la copia: revisar cambios o revocaciones posteriores.

## Pruebas realizadas

| Verificacion | Resultado |
| --- | --- |
| Bateria completa | 34 pruebas aprobadas, incluidas 9 de respaldo y recuperacion. |
| Recorrido CLI | Crear, verificar y restaurar funcionan con una base desechable. |
| Casos negativos | Clave incorrecta, archivo alterado, referencias invalidas y destino existente rechazados. |
| Programacion | Repeticion por intervalo, no solapamiento y espera al cerrar comprobados. |
| Base original | No se modifica durante la restauracion; la prueba verifica que conserva sus sesiones y tareas. |

## Lo que aun falta

Las copias locales no protegen frente a perder el equipo completo. Faltan almacenamiento externo, retencion, alertas y simulacros productivos. Un cierre forzado puede dejar instantaneas temporales: proteger permisos y cifrado del disco. No hay borrado automatico de copias. PostgreSQL, cola compartida, despliegue productivo y validacion con cuentas sociales reales siguen pendientes. No se contrato ningun servicio.

# Monitoreo operativo del servidor

Avance 013 de la version v0.5.2, registrado el 26 de septiembre de 2026. El backend permite detectar errores y lentitud mediante registros de solicitudes y estadisticas del proceso. No cambia las pantallas ni contrata servicios. Las 42 pruebas automatizadas pasaron, incluidas ocho nuevas de monitoreo.

| Dato operativo | Para que sirve |
| --- | --- |
| Identificador | Cada respuesta devuelve X-Request-Id para localizar su registro. |
| Solicitudes | Cuenta respuestas completadas, errores por clase, solicitudes activas y abortos. |
| Duraciones | Mide media, maximo y distribucion acumulada del tiempo de respuesta. |
| Proceso | Informa memoria residente y tiempo activo del monitor. |

## Como se utiliza

Los registros JSON aparecen en la salida del servidor al atender solicitudes.

El operador configura OPERATIONS_METRICS_TOKEN con 64 caracteres hexadecimales aleatorios y reinicia.

Consulta GET /api/v1/operations/metrics con la clave en Authorization Bearer; fuera de localhost debe usar HTTPS.

Sin clave configurada responde 404; con una clave incorrecta, 401. No se activo en la instalacion local del usuario.

## Privacidad y acceso

Los nuevos registros HTTP omiten URL, cuerpos, cookies, tokens, direcciones IP y datos de usuarios o empresas. El identificador lo genera el servidor. Las metricas son globales del proceso: solo el operador con la clave puede consultarlas; los roles de una empresa no dan acceso. La pagina publica de GitHub Pages no tiene este endpoint.

## Limites y siguiente paso

Los contadores reinician con el proceso y no incluyen historicos, trazas ni alertas. Compose tiene prevista rotacion de logs, aun pendiente de validacion en Docker. Faltan centralizacion, pruebas de carga, PostgreSQL, cola compartida, despliegue productivo y validacion social con cuentas reales. No se agregaron dependencias ni se modificaron secretos. Guia completa: docs/30-monitoreo-operativo.md.

# Sincronizacion segura y pruebas de carga local

Avance 014 de la version v0.5.3 del 26 de septiembre de 2026. Se reforzo el control de sincronizaciones simultaneas y la separacion de empresas. Las 58 pruebas automatizadas pasaron. Una carga local de 500 solicitudes con 10 simultaneas termino sin errores y guardo correctamente 50 reportes en una base desechable.

| Situacion | Comportamiento comprobado |
| --- | --- |
| Dos sincronizaciones | La manual y la automatica comparten bloqueo; la segunda manual recibe 409 mientras este ocupado. |
| Consulta lenta | El bloqueo se renueva. Al superar 120 segundos, el resultado tardio no se guarda. |
| Cambio de acceso | Revocar la conexion, desactivar la empresa o retirar permisos impide guardar resultados en curso. |
| Cuenta de otra empresa | Los accesos cruzados a reportes, historicos, publicaciones, usuarios y actividad son rechazados o filtrados. |
| Retorno de OAuth | El estado se consume una sola vez; se revalidan permisos y se evita sobrescribir una sincronizacion activa. |

## Como verificarlo

npm test ejecuta las 58 pruebas. npm run test:load -- 500 10 inicia un servidor temporal propio, hace consultas autenticadas y crea reportes ficticios. No acepta una pagina externa como destino, no carga los secretos de .env ni usa la base habitual. Al terminar cierra el servidor y elimina su carpeta temporal.

GitHub Actions incorpora una carga corta antes de publicar. La evidencia local esta en docs/evidencias/carga-v053.json. La guia tecnica y los limites se encuentran en docs/31-validacion-concurrencia-y-carga.md.

## Que no demuestra esta prueba

La carga usa pocos datos y sesiones ya creadas; no mide login, correo ni APIs sociales. No determina cuantos clientes soportara un servidor real ni reemplaza una auditoria externa. Si un SDK ignora cancelacion puede terminar una consulta externa, aunque su resultado ya no se escriba en la base. SQLite sigue siendo de una instancia.

## Trabajo restante

La solicitud general aun no esta completada. Faltan credenciales y aprobaciones de redes, validacion real, SMTP y despliegue productivo. Tambien siguen pendientes PostgreSQL, cola compartida, balanceador, copias externas, monitoreo centralizado y pruebas sostenidas. No se contrataron servicios ni se cambiaron las pantallas; la pagina publica sigue siendo una demostracion estatica.

# Acceso de clientes y actualizacion del dashboard

Avance 015 del 26 de septiembre de 2026. Se prepararon dos entradas de acceso y un resumen de resultados para clientes. El servidor actualiza las conexiones al ingresar al dashboard, con un intervalo minimo de quince minutos por conexion. Este avance no despliega el backend online ni activa redes sin sus credenciales.

## Uso y permisos

Los enlaces #/cuenta/admin y #/cuenta/client comparten la autenticacion existente. El servidor decide el rol real; elegir Administradores no concede privilegios. El administrador crea usuarios en la organizacion correspondiente desde Configuracion. Se propone una organizacion por empresa cliente, pendiente de confirmar si tambien se necesitan restricciones por usuario dentro de la empresa.

El cliente ve comunidad, publicaciones, visualizaciones, likes y una tabla de impacto. Las metricas ausentes dicen No disponible. Sin cuentas conectadas no se muestran cifras demostrativas. Cuenta conserva las opciones de seguridad. La simplificacion visual no elimina los permisos analiticos de lectura de su organizacion por API.

## Actualizacion y validacion

El refresco usa sesion, CSRF, organizacion activa y el bloqueo compartido. Se limita cada consulta a veinte segundos; ante fallo se conservan los datos anteriores. Los horarios existentes no se desactivan. Se aprobaron 66 pruebas automatizadas y se revisaron ambos accesos y el dashboard cliente en escritorio y movil con datos desechables.

## Decisiones y pendientes

Se solicito alojamiento gratuito, prueba con datos reales y posterior uso diario. La gratuidad no garantiza continuidad ni APIs gratuitas para todas las redes. Existe correo empresarial, pero falta confirmar proveedor y configurar el envio. Siguen pendientes PostgreSQL, alojamiento, permisos sociales y validacion productiva. No se contrataron servicios. GitHub Pages sigue siendo una demostracion estatica.

# Vista de resultados para clientes

Captura de verificacion con cuenta y proveedor simulados. El rotulo Datos oficiales corresponde al estado de interfaz probado, no a una conexion real activada. La metrica ausente se identifica sin inventar valores.

La revision movil se conserva en docs/assets/portal/cliente-mobile.png. Los dos accesos se documentan con las capturas de la misma carpeta. La guia tecnica completa esta en docs/32-portales-y-actualizacion-dashboard.md.

# Microsoft 365 y pruebas sin contratar alojamiento

Avance 016 del 26 de septiembre de 2026. Se confirmo Microsoft 365, administrado por el jefe, y un piloto gratuito con pausas por inactividad aceptadas. Las empresas deben ver solo sus cuentas designadas y creceran gradualmente, sin un volumen inicial definido. Se pide iniciar pruebas cuanto antes y mantener desactivadas las APIs de pago.

## Lo implementado

Se preparo el envio de verificaciones y recuperaciones mediante Microsoft Graph HTTPS. Usa credenciales de aplicacion y un buzon remitente fijo, no la contrasena del jefe. El token temporal se conserva solo en memoria. Las solicitudes tienen limite de tiempo y no siguen redirecciones. Los errores persistidos no guardan mensajes originales que puedan incluir claves o contenido privado. SMTP sigue disponible.

X queda bloqueado por defecto aun si existen credenciales guardadas. El bloqueo abarca OAuth, sincronizacion manual, dashboard y trabajador programado. La interfaz indica Desactivada por presupuesto. No se contrataron servicios ni se activaron cuentas externas. Las 76 pruebas automatizadas pasaron con respuestas simuladas.

## Lo que aun no esta activo

No se ha verificado un correo real. El jefe debe autorizar la aplicacion y limitar su permiso al buzon designado. La aceptacion HTTP 202 de Graph no garantiza entrega al destinatario. El sistema no reintenta automaticamente el envio para evitar duplicados. Faltan tambien PostgreSQL, backend online y validacion con redes reales. GitHub Pages sigue siendo una demo, no el sistema completo alojado.

## Asignacion por empresa

El administrador crea o selecciona la organizacion, conecta sus cuentas y registra los usuarios Cliente dentro de esa empresa. No se deben mezclar empresas distintas en una misma organizacion. La asignacion actual no incluye compartir una cuenta entre empresas ni restringir usuarios individuales de una misma empresa.

# Pasos para iniciar el piloto

El jefe de Microsoft 365 designa el buzon y autoriza la aplicacion con envio limitado mediante Exchange RBAC. El administrador prepara las cuentas gratuitas del alojamiento y de la base de datos. Los identificadores y secretos se configuran de forma privada en el servidor; nunca se publican en GitHub ni se envian contrasenas por el chat.

Antes del piloto online se debe portar SQLite a PostgreSQL y validar permisos, correo, login, aislamiento y consultas reales con pocos usuarios. Las pausas y cuotas del plan gratuito no equivalen a continuidad garantizada. Toda API debe revisarse antes de activarla; el sistema no detecta cambios de tarifas externos.

Captura de verificacion local con datos desechables. La API de X permanece bloqueada por presupuesto. Se reviso la misma vista en escritorio y movil.

Guia operativa y fuentes oficiales: docs/33-piloto-microsoft365-y-presupuesto.md. La guia especifica las variables del servidor y las comprobaciones de alcance que debe realizar el administrador de Microsoft 365.

# Preparacion del traslado a PostgreSQL

Avance 017 del 26 de septiembre de 2026. Se agrego una herramienta para trasladar datos de SQLite a una base PostgreSQL nueva. El traslado se verifica antes de confirmarse. La aplicacion local sigue usando SQLite: todavia no se ha adaptado el backend completo ni se ha desplegado en internet.

## Que conserva y que comprueba

Conserva empresas, usuarios, permisos, cuentas, publicaciones, metricas, reportes y secretos cifrados. Comprueba referencias y contenido, rechaza destinos ocupados y cancela la transaccion si falla una comprobacion. Trabaja sobre una instantanea en memoria, sin modificar la base original. Las claves de cifrado deben custodiarse aparte.

## Medidas antes de abrir el nuevo entorno

En el destino se invalidan sesiones y enlaces temporales, se pausan sincronizaciones y correos pendientes, y se reinician los codigos de recuperacion MFA. El segundo factor ya habilitado se conserva. El administrador debera verificar acceso, renovar codigos y revisar tareas antes de habilitar usuarios. No se activa ninguna API de pago.

## Evidencia y pendientes

Pasaron 84 pruebas automatizadas, incluidas ocho nuevas con PostgreSQL embebido, SQLite y la herramienta de consola. La construccion publica paso y la carga local de 200 solicitudes no tuvo errores. El workflow incorpora una prueba adicional contra PostgreSQL 16 servidor con datos desechables y dos conexiones.

Falta adaptar las consultas y transacciones del backend a PostgreSQL, desplegarlo y activar correo y redes con autorizaciones reales. No se contrataron servicios ni se trasladaron datos reales. La pagina publica sigue siendo una demo. Guia operativa: docs/34-traslado-postgresql.md.

# Primeras operaciones del backend en PostgreSQL

Avance 018 del 26 de septiembre de 2026. Se adapto la lectura de sesiones y el limite de intentos de acceso para trabajar con SQLite o PostgreSQL. El sistema completo todavia inicia con SQLite. Las pruebas PostgreSQL usan sesiones preparadas para validacion, no un registro o inicio de sesion completo del producto.

## Que mejora

El servidor sigue comprobando usuario, rol y empresa antes de aceptar la sesion. Ahora interpreta las fechas de vencimiento correctamente aunque tengan formato ISO o un desplazamiento horario. Conserva permisos y proteccion CSRF. Un fallo de base no concede acceso ni permite continuar al controlador protegido.

El limite agrupa conteo e insercion de intentos para evitar que solicitudes simultaneas superen el maximo. PostgreSQL utiliza un bloqueo compartido por clave. Tambien se preparo un grupo acotado de conexiones, con TLS validado, UTC, tiempos maximos y transacciones que liberan o descartan la conexion segun el resultado.

## Pruebas y continuidad

Pasaron 96 pruebas automatizadas y la construccion publica. La carga local ejecuto 200 solicitudes sin errores. La prueba del servidor PostgreSQL en GitHub usa dos grupos de conexiones y 30 intentos concurrentes para comprobar el limite. La version local conserva sus funciones y la publica sigue siendo una demo.

## Trabajo que sigue pendiente

Falta adaptar a PostgreSQL las demas operaciones de autenticacion, organizaciones, analitica, reportes e integraciones y los trabajadores. Esas funciones siguen disponibles con SQLite. Despues se podra seleccionar el motor y desplegar el piloto. No se trasladaron datos reales ni se contrataron servicios. Correo y redes oficiales siguen pendientes de autorizaciones. Guia: docs/35-acceso-asincrono-postgresql.md.